Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-0, PBI-02, PBI-03 PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-04 (Còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo loại), PBI-05 (Chưa review chéo; mới kiểm thử trên máy tính) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Mở ứng dụng -> Dán/nhập số điện thoại hoặc link nghi vấn -> Bấm kiểm tra -> Đọc nội dung cảnh báo kèm lý do -> Bấm nút gửi báo cáo lừa đảo Người demo: Developers Thu An, Gia Bình, Mai Lan |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. Khi nhìn vào phần giải thích lý do cảnh báo lừa đảo, anh/chị thấy thông tin đã đủ rõ ràng, dễ hiểu để quyết định không chuyển tiền chưa ? 2. Trong quá trình nhập và kiểm tra link/số điện thoại trên điện thoại, thao tác nào gây khó khăn hoặc chưa thuận tiện cho mọi người không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PO chỉ tóm tắt các PBI đạt/chưa đạt Done, không tự demo toàn bộ và tuyệt đối không nhận PBI-05 là hoàn thành vì vi phạm DoD (chỉ demo các PBI đã Done: 01, 02, 03) Cách sửa : PO thông báo các PBI Done (01, 02, 03) và chưa Done (04, 05). Sau đó, Developer trình diễn bản Increment của các PBI đã Done theo kịch bản User Journey |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Báo cáo công việc cá nhân là nội dung của Daily Scrum, không phải Sprint Review Cách sửa: Mời Stakeholders (cô Mai, anh Phúc, chị Vy) trực tiếp trải nghiệm bản Increment, đặt câu hỏi gợi mở và tiếp nhận đóng góp ý kiến, phản hồi về tính khả dụng của sản phẩm |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: 3 phút là quá ít cho Stakeholders; Scrum Master không có thẩm quyền quyết định nội dung Product Backlog hay chốt việc làm tiếp Sửa thành: PO và nhóm tổng hợp lại toàn bộ feedback đã thu thập, PO làm rõ các bước tiếp theo, ghi nhận vào Product Backlog và sẽ ưu tiên/lên kế hoạch ở buổi Sprint Planning kế tiếp thay vì hứa làm ngay |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận ý tưởng vào Product Backlog, cảm ơn chị Vy và giải thích sẽ đánh giá giá trị, sắp xếp mức độ ưu tiên cùng các hạng mục khác trong tương lai, không cam kết thực hiện ở Sprint sau |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận đây là lỗi giao diện của PBI-02, Product Owner đưa ngay vào Product Backlog với mức độ ưu tiên cao để Developers xử lý và hoàn thiện khả năng hiển thị responsive trên thiết bị di động ở Sprint tới |